|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.No | Zone | Target(state) | GHMC TARGET | Work in progress | Completed |
| 1 | LB Nagar | 500 | 1200 | 542 | 458 |
| 2 | Kukatpalli | 500 | 1200 | 870 | 130 |
| 3 | Chaminar | 500 | 1200 | 644 | 388 |
| 4 | Secunderbad | 500 | 1200 | 860 | 142 |
| 5 | Serilingampalli | 500 | 1200 | 658 | 204 |
| 6 | Khairatabad | 500 | 1200 | 697 | 214 |
| 7 | Qutubullapur | 500 | 1200 | 558 | 345 |
| 8 | Rajendranagar | 500 | 1200 | 479 | 678 |
| 9 | Patancheru | 500 | 1200 | 276 | 195 |
| 10 | Uppal kalan | 500 | 1200 | 119 | 298 |
|  | Total | 5000 | 12000 | 5703 | 3052 |

Under process

200

200

168

198

338

289

726

420

534

842

3915